**Minutas de Reunión**

**Información de la empresa y proyecto**

|  |  |
| --- | --- |
| **Empresa / Organización** | DuocUC “Admisión 2025” |
| **Proyecto** | “BecaFácil” |

**Información de la reunión**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fecha: 07/10/2024** | | |
| **Nombre de la reunión: Revisión de Avances Nro 1** | | |
| **Número de iteración / sprint: Sprint 1** | | |
| **Personas convocadas a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana** | | |
| **Personas que asistieron a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana** | | |
| ¿Qué se hizo hoy para avanzar en el sprint? | ¿Qué se hará mañana para avanzar en el sprint? | ¿Qué bloqueos o impedimentos tuvimos que impiden avanzar en el sprint? |
| * Definimos las tareas en el sprint backlog 1 * Preparamos la documentación del sprint 1 * Creación de historias de usuario. | * Creación de impediment logs sprint 1. * Creación de burndown chart sprint 1. | * No tenemos una idea exacta de las interfaces * Trabajos personales conllevan mucho tiempo. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fecha: 08/10/2024** | | |
| **Nombre de la reunión: Revisión de Avances Nro 2** | | |
| **Número de iteración / sprint: Sprint 1** | | |
| **Personas convocadas a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana** | | |
| **Personas que asistieron a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana** | | |
| ¿Qué se hizo hoy para avanzar en el sprint? | ¿Qué se hará mañana para avanzar en el sprint? | ¿Qué bloqueos o impedimentos tuvimos que impiden avanzar en el sprint? |
| * Creamos los impediment logs sprint 1. * Creamos el burndown chart sprint 1 . * Se asiste a retroalimentación. | * Se creará el HTML e interfaces. * Se tomará en cuenta los comentarios del docente. | * Trabajos personales conllevan mucho tiempo. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fecha: 09/10/2024** | | |
| **Nombre de la reunión: Revisión de Avances Nro 3** | | |
| **Número de iteración / sprint: Sprint 1** | | |
| **Personas convocadas a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana** | | |
| **Personas que asistieron a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana** | | |
| ¿Qué se hizo hoy para avanzar en el sprint? | ¿Qué se hará mañana para avanzar en el sprint? | ¿Qué bloqueos o impedimentos tuvimos que impiden avanzar en el sprint? |
| * Creamos el html con las pestañas pensadas. * Se implementan comentarios del docente. | * Se implementarán funciones. * Se rellenará el sprint backlog. | * Trabajos personales conllevan mucho tiempo. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fecha: 10/10/2024** | | |
| **Nombre de la reunión: Revisión de Avances Nro 4** | | |
| **Número de iteración / sprint: Sprint 1** | | |
| **Personas convocadas a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana** | | |
| **Personas que asistieron a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana** | | |
| ¿Qué se hizo hoy para avanzar en el sprint? | ¿Qué se hará mañana para avanzar en el sprint? | ¿Qué bloqueos o impedimentos tuvimos que impiden avanzar en el sprint? |
| * No se pudo avanzar por trabajo. | * Se implementarán funciones . * Se rellenará el sprint backlog. | * Trabajos personales conllevan mucho tiempo. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fecha: 11/10/2024** | | |
| **Nombre de la reunión: Revisión de Avances Nro 5** | | |
| **Número de iteración / sprint: Sprint 1** | | |
| **Personas convocadas a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana** | | |
| **Personas que asistieron a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana** | | |
| ¿Qué se hizo hoy para avanzar en el sprint? | ¿Qué se hará mañana para avanzar en el sprint? | ¿Qué bloqueos o impedimentos tuvimos que impiden avanzar en el sprint? |
| * Se implementaron algunas redirecciones. * Se actualizo el sprint backlog. | * Se actualizará el impediment log. | * Trabajos personales conllevan mucho tiempo. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fecha: 12/10/2024** | | |
| **Nombre de la reunión: Revisión de Avances Nro 6** | | |
| **Número de iteración / sprint: Sprint 1** | | |
| **Personas convocadas a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana** | | |
| **Personas que asistieron a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana** | | |
| ¿Qué se hizo hoy para avanzar en el sprint? | ¿Qué se hará mañana para avanzar en el sprint? | ¿Qué bloqueos o impedimentos tuvimos que impiden avanzar en el sprint? |
| * Se rellena el impediment log. * Se crea la arquitectura del alumno. * Se crea la arquitectura de admisión. | * Se actualizará el sprint backlog. | * Trabajos personales conllevan mucho tiempo. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fecha: 13/10/2024** | | |
| **Nombre de la reunión: Revisión de Avances Nro 7** | | |
| **Número de iteración / sprint: Sprint 1** | | |
| **Personas convocadas a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana** | | |
| **Personas que asistieron a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana** | | |
| ¿Qué se hizo hoy para avanzar en el sprint? | ¿Qué se hará mañana para avanzar en el sprint? | ¿Qué bloqueos o impedimentos tuvimos que impiden avanzar en el sprint? |
| * Se actualizo el sprint backlog. * Se sigue implementando mejoras en la página. * Se modifican las historias de usuarios. | * Se modificará el sprint backlog. * Se creará la PPT para la presentación. | * Trabajos personales conllevan mucho tiempo. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fecha: 14/10/2024** | | |
| **Nombre de la reunión: Revisión de Avances Nro 8** | | |
| **Número de iteración / sprint: Sprint 1** | | |
| **Personas convocadas a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana** | | |
| **Personas que asistieron a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana** | | |
| ¿Qué se hizo hoy para avanzar en el sprint? | ¿Qué se hará mañana para avanzar en el sprint? | ¿Qué bloqueos o impedimentos tuvimos que impiden avanzar en el sprint? |
| * Se modifica el sprint backlog con las historias de usuario nuevas. * Se implementan cambio en la página. * Se crea la PPT. | * Se ensayará para la presentación. * Se revisará los documentos entregables. | * Trabajos personales conllevan mucho tiempo. * Por dificultades de trabajo no se ha implementado CSS correctamente. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fecha: 15/10/2024** | | |
| **Nombre de la reunión: Revisión de Avances Nro 9** | | |
| **Número de iteración / sprint: Sprint 1** | | |
| **Personas convocadas a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana** | | |
| **Personas que asistieron a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana** | | |
| ¿Qué se hizo hoy para avanzar en el sprint? | ¿Qué se hará mañana para avanzar en el sprint? | ¿Qué bloqueos o impedimentos tuvimos que impiden avanzar en el sprint? |
| * Se ensayo para la presentación de hoy. * Se revisaron y modificaron los sprint backlogs en conjunto con el impediment log y sus historias de usuario. * Se toma apuntes de la presentación. | * Se mejorará la PPT. * Se implementarán cambios dentro de la pagina . | * Trabajos personales conllevan mucho tiempo. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fecha: 16/10/2024** | | |
| **Nombre de la reunión: Revisión de Avances Nro 10** | | |
| **Número de iteración / sprint: Sprint 1** | | |
| **Personas convocadas a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana** | | |
| **Personas que asistieron a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana** | | |
| ¿Qué se hizo hoy para avanzar en el sprint? | ¿Qué se hará mañana para avanzar en el sprint? | ¿Qué bloqueos o impedimentos tuvimos que impiden avanzar en el sprint? |
| * Se crea un nuevo HTML rescatando los puntos a favor y tomando en cuenta los comentarios. * Se mejora la PPT con comentarios del docente evaluador. | * Se implementará CSS con estereotipo DUOC. | * Trabajos personales conllevan mucho tiempo. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fecha: 17/10/2024** | | |
| **Nombre de la reunión: Revisión de Avances Nro 11** | | |
| **Número de iteración / sprint: Sprint 1** | | |
| **Personas convocadas a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana** | | |
| **Personas que asistieron a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana** | | |
| ¿Qué se hizo hoy para avanzar en el sprint? | ¿Qué se hará mañana para avanzar en el sprint? | ¿Qué bloqueos o impedimentos tuvimos que impiden avanzar en el sprint? |
| * Se implementa CSS correspondiente para las interfaces. | * Se actualizarán los documentos de sprint backlog, impediment log e historias de usuario. | * Trabajos personales conllevan mucho tiempo. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fecha: 18 /10/2024** | | |
| **Nombre de la reunión: Revisión de Avances Nro 12** | | |
| **Número de iteración / sprint: Sprint 1** | | |
| **Personas convocadas a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana** | | |
| **Personas que asistieron a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana** | | |
| ¿Qué se hizo hoy para avanzar en el sprint? | ¿Qué se hará mañana para avanzar en el sprint? | ¿Qué bloqueos o impedimentos tuvimos que impiden avanzar en el sprint? |
| * Se actualiza el sprint backlog. * Se actualizar el impediment log. * Se actualizan las historias de usuario. | * Se creará un index con información importante de becas y sobre la sede. | * Trabajos personales conllevan mucho tiempo. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fecha: 19/10/2024** | | |
| **Nombre de la reunión: Revisión de Avances Nro 13** | | |
| **Número de iteración / sprint: Sprint 1** | | |
| **Personas convocadas a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana** | | |
| **Personas que asistieron a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana** | | |
| ¿Qué se hizo hoy para avanzar en el sprint? | ¿Qué se hará mañana para avanzar en el sprint? | ¿Qué bloqueos o impedimentos tuvimos que impiden avanzar en el sprint? |
| * Se crea un Index mostrando las becas y datos importantes sobre la sede. | * Se creará un cuestionario para los alumnos. | * Trabajos personales conllevan mucho tiempo. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fecha: 20/10/2024** | | |
| **Nombre de la reunión: Revisión de Avances Nro 14** | | |
| **Número de iteración / sprint: Sprint 1** | | |
| **Personas convocadas a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana** | | |
| **Personas que asistieron a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana** | | |
| ¿Qué se hizo hoy para avanzar en el sprint? | ¿Qué se hará mañana para avanzar en el sprint? | ¿Qué bloqueos o impedimentos tuvimos que impiden avanzar en el sprint? |
| * Se crea un cuestionario para los alumnos. * Se actualizar el sprint backlog. | * Se aplicará CSS tematizado de Duoc. | * Trabajos personales conllevan mucho tiempo. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fecha: 21/10/2024** | | |
| **Nombre de la reunión: Revisión de Avances Nro 15** | | |
| **Número de iteración / sprint: Sprint 1** | | |
| **Personas convocadas a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana** | | |
| **Personas que asistieron a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana** | | |
| ¿Qué se hizo hoy para avanzar en el sprint? | ¿Qué se hará mañana para avanzar en el sprint? | ¿Qué bloqueos o impedimentos tuvimos que impiden avanzar en el sprint? |
| * Se aplico CSS tematizado de Duoc. * Se unifican los HTML para crear solo una página. | * Creación de respuestas faltantes a tópicos de preguntas frecuentes. | * Trabajos personales conllevan mucho tiempo. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fecha: 22/10/2024** | | |
| **Nombre de la reunión: Revisión de Avances Nro 16** | | |
| **Número de iteración / sprint: Sprint 1** | | |
| **Personas convocadas a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana** | | |
| **Personas que asistieron a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana** | | |
| ¿Qué se hizo hoy para avanzar en el sprint? | ¿Qué se hará mañana para avanzar en el sprint? | ¿Qué bloqueos o impedimentos tuvimos que impiden avanzar en el sprint? |
| * Se toman apuntes sobre los comentarios del docente en la muestra de avance. | * Se implementarán mejoras en base a los comentarios. | * Trabajos personales conllevan mucho tiempo. * Por dificultades del trabajo marcos no podrá asistir a la muestra de avances. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fecha: 23/10/2024** | | |
| **Nombre de la reunión: Revisión de Avances Nro 17** | | |
| **Número de iteración / sprint: Sprint 1** | | |
| **Personas convocadas a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana** | | |
| **Personas que asistieron a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana** | | |
| ¿Qué se hizo hoy para avanzar en el sprint? | ¿Qué se hará mañana para avanzar en el sprint? | ¿Qué bloqueos o impedimentos tuvimos que impiden avanzar en el sprint? |
| * No se pudo avanzar. | * Se implementarán cambios en base a los comentarios. | * Trabajos personales conllevan mucho tiempo. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fecha: 24/10/2024** | | |
| **Nombre de la reunión: Revisión de Avances Nro 18** | | |
| **Número de iteración / sprint: Sprint 1** | | |
| **Personas convocadas a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana** | | |
| **Personas que asistieron a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana** | | |
| ¿Qué se hizo hoy para avanzar en el sprint? | ¿Qué se hará mañana para avanzar en el sprint? | ¿Qué bloqueos o impedimentos tuvimos que impiden avanzar en el sprint? |
| * Se implementaron los cambios en base a la retroalimentación | * Se actualizara el sprint backlog y las historias de usuario. | * Trabajos personales conllevan mucho tiempo. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fecha: 25/10/2024** | | |
| **Nombre de la reunión: Revisión de Avances Nro 19** | | |
| **Número de iteración / sprint: Sprint 1** | | |
| **Personas convocadas a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana** | | |
| **Personas que asistieron a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana** | | |
| ¿Qué se hizo hoy para avanzar en el sprint? | ¿Qué se hará mañana para avanzar en el sprint? | ¿Qué bloqueos o impedimentos tuvimos que impiden avanzar en el sprint? |
| * Se actualizaron las historias de usuario y el sprint backlog | * Se implementará Django a la pagina | * Trabajos personales conllevan mucho tiempo. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fecha: 26/10/2024** | | |
| **Nombre de la reunión: Revisión de Avances Nro 20** | | |
| **Número de iteración / sprint: Sprint 1** | | |
| **Personas convocadas a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana** | | |
| **Personas que asistieron a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana** | | |
| ¿Qué se hizo hoy para avanzar en el sprint? | ¿Qué se hará mañana para avanzar en el sprint? | ¿Qué bloqueos o impedimentos tuvimos que impiden avanzar en el sprint? |
| * Se implementa Django a la página. * Se muestran avances al docente evaluador. | * Se revisará y disminuirá el código de JavaScrip para disminuir código redundante. * Se implementarán recomendaciones del docente. | * Trabajos personales conllevan mucho tiempo. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fecha: 27/10/2024** | | |
| **Nombre de la reunión: Revisión de Avances Nro 21** | | |
| **Número de iteración / sprint: Sprint 1** | | |
| **Personas convocadas a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana** | | |
| **Personas que asistieron a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana** | | |
| ¿Qué se hizo hoy para avanzar en el sprint? | ¿Qué se hará mañana para avanzar en el sprint? | ¿Qué bloqueos o impedimentos tuvimos que impiden avanzar en el sprint? |
| * Se disminuye el código interno. * Se implementaron recomendaciones. | * Se modificarán los CSS de cada página con Django | * Trabajos personales conllevan mucho tiempo. * Al implementar Django a la página se rompió el CSS y algunas funciones de JS. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fecha: 28/10/2024** | | |
| **Nombre de la reunión: Revisión de Avances Nro 22** | | |
| **Número de iteración / sprint: Sprint 1** | | |
| **Personas convocadas a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana** | | |
| **Personas que asistieron a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana** | | |
| ¿Qué se hizo hoy para avanzar en el sprint? | ¿Qué se hará mañana para avanzar en el sprint? | ¿Qué bloqueos o impedimentos tuvimos que impiden avanzar en el sprint? |
| * Se soluciona el CSS | * Se arreglarán algunos imperfectos en las funciones de JS | * Trabajos personales conllevan mucho tiempo. * Solo queda solucionar el JS dentro de la página. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fecha: 29/10/2024** | | |
| **Nombre de la reunión: Revisión de Avances Nro 23** | | |
| **Número de iteración / sprint: Sprint 1** | | |
| **Personas convocadas a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana** | | |
| **Personas que asistieron a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana** | | |
| ¿Qué se hizo hoy para avanzar en el sprint? | ¿Qué se hará mañana para avanzar en el sprint? | ¿Qué bloqueos o impedimentos tuvimos que impiden avanzar en el sprint? |
| * Se soluciona el JS dentro de la página. | * Se actualizará el sprint backlog y el impediment log. | * Trabajos personales conllevan mucho tiempo. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fecha: 30/10/2024** | | |
| **Nombre de la reunión: Revisión de Avances Nro 24** | | |
| **Número de iteración / sprint: Sprint 1** | | |
| **Personas convocadas a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana** | | |
| **Personas que asistieron a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana** | | |
| ¿Qué se hizo hoy para avanzar en el sprint? | ¿Qué se hará mañana para avanzar en el sprint? | ¿Qué bloqueos o impedimentos tuvimos que impiden avanzar en el sprint? |
| * Se actualizar el impediment log y el sprint backlog | * Se dará comienzo al sprint review y retrospective. | * Trabajos personales conllevan mucho tiempo. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fecha: 31/10/2024** | | |
| **Nombre de la reunión: Revisión de Avances Nro 25** | | |
| **Número de iteración / sprint: Sprint 1** | | |
| **Personas convocadas a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana** | | |
| **Personas que asistieron a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana** | | |
| ¿Qué se hizo hoy para avanzar en el sprint? | ¿Qué se hará mañana para avanzar en el sprint? | ¿Qué bloqueos o impedimentos tuvimos que impiden avanzar en el sprint? |
| * Se realizar el sprint retrospective. * Se realizar el sprint review. | * Se revisará la documentación. * Se prepararán los documentos para el sprint 2 * Se dará por cerrado el sprint 1 | * Trabajos personales conllevan mucho tiempo. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fecha: 01/11/2024** | | |
| **Nombre de la reunión: Revisión de Avances Nro 26** | | |
| **Número de iteración / sprint: Sprint 1** | | |
| **Personas convocadas a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana** | | |
| **Personas que asistieron a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana** | | |
| ¿Qué se hizo hoy para avanzar en el sprint? | ¿Qué se hará mañana para avanzar en el sprint? | ¿Qué bloqueos o impedimentos tuvimos que impiden avanzar en el sprint? |
| * Se crean los documentos y el espacio de trabajo para el sprint 2 * Se crea el sprint backlog 2 * Se crean historias de usuario para el sprint 2 * Creamos el Burndown chart 2 * Se crea el impediment log 2 | * Se crearán las necesidades dentro del funcionamiento adicional de la pagina * Se actualizará el Sprint backlog | * Trabajos personales conllevan mucho tiempo. |