**Minutas de Reunión**

**Información de la empresa y proyecto**

|  |  |
| --- | --- |
| Empresa / Organización | DuocUC “Admisión 2025” |
| Proyecto | “BecaFácil” |

**Información de la reunión**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fecha: 21/10/2024** | | |
| **Nombre de la reunión: Revisión de Avances Nro 1** | | |
| **Número de iteración / sprint: Sprint 2** | | |
| **Personas convocadas a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana** | | |
| **Personas que asistieron a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana** | | |
| ¿Qué se hizo hoy para avanzar en el sprint? | ¿Qué se hará mañana para avanzar en el sprint? | ¿Qué bloqueos o impedimentos tuvimos que impiden avanzar en el sprint? |
| * Se aplico CSS tematizado de Duoc. * Se unifican los HTML para crear solo una página. | * Creación de respuestas faltantes a tópicos de preguntas frecuentes. | * Trabajos personales conllevan mucho tiempo. * Estamos atrasados en términos de pagina por lo cual se le da máxima prioridad en avanzarla. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fecha: 22/10/2024** | | |
| **Nombre de la reunión: Revisión de Avances Nro 1** | | |
| **Número de iteración / sprint: Sprint 2** | | |
| **Personas convocadas a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana** | | |
| **Personas que asistieron a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana** | | |
| ¿Qué se hizo hoy para avanzar en el sprint? | ¿Qué se hará mañana para avanzar en el sprint? | ¿Qué bloqueos o impedimentos tuvimos que impiden avanzar en el sprint? |
| * Se toman apuntes sobre los comentarios del docente en la muestra de avance. | * Se implementarán mejoras en base a los comentarios. | * Trabajos personales conllevan mucho tiempo. * Por dificultades del trabajo marcos no podrá asistir a la muestra de avances. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fecha: 23/10/2024** | | |
| **Nombre de la reunión: Revisión de Avances Nro 3** | | |
| **Número de iteración / sprint: Sprint 2** | | |
| **Personas convocadas a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana** | | |
| **Personas que asistieron a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana** | | |
| ¿Qué se hizo hoy para avanzar en el sprint? | ¿Qué se hará mañana para avanzar en el sprint? | ¿Qué bloqueos o impedimentos tuvimos que impiden avanzar en el sprint? |
| * No se pudo avanzar. | * Se implementarán cambios en base a los comentarios. | * Trabajos personales conllevan mucho tiempo. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fecha: 24/10/2024** | | |
| **Nombre de la reunión: Revisión de Avances Nro 4** | | |
| **Número de iteración / sprint: Sprint 2** | | |
| **Personas convocadas a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana** | | |
| **Personas que asistieron a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana** | | |
| ¿Qué se hizo hoy para avanzar en el sprint? | ¿Qué se hará mañana para avanzar en el sprint? | ¿Qué bloqueos o impedimentos tuvimos que impiden avanzar en el sprint? |
| * Se implementaron los cambios en base a la retroalimentación | * Se actualizará el sprint backlog y las historias de usuario del sprint 1. | * Trabajos personales conllevan mucho tiempo. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fecha: 25/10/2024** | | |
| **Nombre de la reunión: Revisión de Avances Nro 5** | | |
| **Número de iteración / sprint: Sprint 2** | | |
| **Personas convocadas a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana** | | |
| **Personas que asistieron a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana** | | |
| ¿Qué se hizo hoy para avanzar en el sprint? | ¿Qué se hará mañana para avanzar en el sprint? | ¿Qué bloqueos o impedimentos tuvimos que impiden avanzar en el sprint? |
| * Se actualizaron las historias de usuario y el sprint backlog del sprint 1 | * Se implementará Django a la pagina | * Trabajos personales conllevan mucho tiempo. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fecha: 26/10/2024** | | |
| **Nombre de la reunión: Revisión de Avances Nro 6** | | |
| **Número de iteración / sprint: Sprint 2** | | |
| **Personas convocadas a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana** | | |
| **Personas que asistieron a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana** | | |
| ¿Qué se hizo hoy para avanzar en el sprint? | ¿Qué se hará mañana para avanzar en el sprint? | ¿Qué bloqueos o impedimentos tuvimos que impiden avanzar en el sprint? |
| * Se implementa Django a la página. * Se muestran avances al docente evaluador. | * Se revisará y disminuirá el código de JavaScrip para disminuir código redundante. * Se implementarán recomendaciones del docente. | * Trabajos personales conllevan mucho tiempo. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fecha: 27/10/2024** | | |
| **Nombre de la reunión: Revisión de Avances Nro 7** | | |
| **Número de iteración / sprint: Sprint 2** | | |
| **Personas convocadas a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana** | | |
| **Personas que asistieron a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana** | | |
| ¿Qué se hizo hoy para avanzar en el sprint? | ¿Qué se hará mañana para avanzar en el sprint? | ¿Qué bloqueos o impedimentos tuvimos que impiden avanzar en el sprint? |
| * Se disminuye el código interno. * Se implementaron recomendaciones. | * Se modificarán los CSS de cada página con Django | * Trabajos personales conllevan mucho tiempo. * Al implementar Django a la página se rompió el CSS y algunas funciones de JS. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fecha: 28/10/2024** | | |
| **Nombre de la reunión: Revisión de Avances Nro 8** | | |
| **Número de iteración / sprint: Sprint 2** | | |
| **Personas convocadas a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana** | | |
| **Personas que asistieron a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana** | | |
| ¿Qué se hizo hoy para avanzar en el sprint? | ¿Qué se hará mañana para avanzar en el sprint? | ¿Qué bloqueos o impedimentos tuvimos que impiden avanzar en el sprint? |
| * Se soluciona el CSS | * Se arreglarán algunos imperfectos en las funciones de JS | * Trabajos personales conllevan mucho tiempo. * Solo queda solucionar el JS dentro de la página. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fecha: 29/10/2024** | | |
| **Nombre de la reunión: Revisión de Avances Nro 9** | | |
| **Número de iteración / sprint: Sprint 2** | | |
| **Personas convocadas a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana** | | |
| **Personas que asistieron a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana** | | |
| ¿Qué se hizo hoy para avanzar en el sprint? | ¿Qué se hará mañana para avanzar en el sprint? | ¿Qué bloqueos o impedimentos tuvimos que impiden avanzar en el sprint? |
| * Se soluciona el JS dentro de la página. | * Se actualizará el sprint backlog y el impediment log del sprint 1. | * Trabajos personales conllevan mucho tiempo. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fecha: 30/10/2024** | | |
| **Nombre de la reunión: Revisión de Avances Nro 10** | | |
| **Número de iteración / sprint: Sprint 2** | | |
| **Personas convocadas a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana** | | |
| **Personas que asistieron a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana** | | |
| ¿Qué se hizo hoy para avanzar en el sprint? | ¿Qué se hará mañana para avanzar en el sprint? | ¿Qué bloqueos o impedimentos tuvimos que impiden avanzar en el sprint? |
| * Se anotan todas las mejoras y cambio para los documentos faltantes | * Se dará comienzo al sprint review y retrospective. | * Trabajos personales conllevan mucho tiempo. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fecha: 31/10/2024** | | |
| **Nombre de la reunión: Revisión de Avances Nro 11** | | |
| **Número de iteración / sprint: Sprint 2** | | |
| **Personas convocadas a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana** | | |
| **Personas que asistieron a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana** | | |
| ¿Qué se hizo hoy para avanzar en el sprint? | ¿Qué se hará mañana para avanzar en el sprint? | ¿Qué bloqueos o impedimentos tuvimos que impiden avanzar en el sprint? |
| * Se realizar el sprint retrospective. * Se realizar el sprint review. | * Se prepararán los documentos para el sprint 3 * Se rellenarán los documentos faltantes como el sprint backlog, el impediment log y las historias de usuario. | * Trabajos personales conllevan mucho tiempo. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fecha: 01/11/2024** | | |
| **Nombre de la reunión: Revisión de Avances Nro 12** | | |
| **Número de iteración / sprint: Sprint 2** | | |
| **Personas convocadas a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana** | | |
| **Personas que asistieron a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana** | | |
| ¿Qué se hizo hoy para avanzar en el sprint? | ¿Qué se hará mañana para avanzar en el sprint? | ¿Qué bloqueos o impedimentos tuvimos que impiden avanzar en el sprint? |
| * Se crean los documentos y el espacio de trabajo para el sprint 2 * Se crea el sprint backlog 2 * Se crean historias de usuario para el sprint 2 * Creamos el Burndown chart 2 * Se crea el impediment log 2 * Se completan los documentos. | * Se creará la documentación para el sprint 3 * Se creará el impediment log, el sprint backlog, El burndown chart y las historias de usuario | * Trabajos personales conllevan mucho tiempo. * Por demoras dentro de la página tuvimos que extender el sprint 1 para implementar mejoras notables. |