**Minutas de Reunión**

**Información de la empresa y proyecto**

|  |  |
| --- | --- |
| **Empresa / Organización** | DuocUC “Admisión 2025” |
| **Proyecto** | “BecaFácil” |

**Información de la reunión**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fecha: 23/09/2024** | | |
| **Nombre de la reunión: Revisión de Avances Nro 1** | | |
| **Número de iteración / sprint: Sprint 0** | | |
| **Personas convocadas a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana** | | |
| **Personas que asistieron a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana** | | |
| ¿Qué se hizo hoy para avanzar en el sprint? | ¿Qué se hará mañana para avanzar en el sprint? | ¿Qué bloqueos o impedimentos tuvimos que impiden avanzar en el sprint? |
| * Buscamos las plantillas necesarias para los Sprint. * Definimos las historias de usuarios * Definimos los sprint backlog y Burndown chart * Creamos el entorno de trabajo | * Creamos los espacios de trabajo como Git o Drive * Avanzaremos en las historias de usuarios y sprint backlogs * Levantamos la BD | * Dificultad en la definición de historias de usuario * Confusión en elección de plantillas |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fecha: 24/09/2024** | | |
| **Nombre de la reunión: Revisión de Avances Nro 2** | | |
| **Número de iteración / sprint: Sprint 0** | | |
| **Personas convocadas a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana** | | |
| **Personas que asistieron a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana** | | |
| ¿Qué se hizo hoy para avanzar en el sprint? | ¿Qué se hará mañana para avanzar en el sprint? | ¿Qué bloqueos o impedimentos tuvimos que impiden avanzar en el sprint? |
| * Registramos problemáticas en el impediment log * Avanzamos en el Sprint backlog. * Arreglamos las historias de usuarios. * Complementamos mejor la idea de BecaFácil | * Mejorar las historias de usuario * Tratar de solucionar problemas de comunicación con los interesados | * Horario saturado con trabajo particular. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fecha: 25/09/2024** | | |
| **Nombre de la reunión: Revisión de Avances Nro 3** | | |
| **Número de iteración / sprint: Sprint 0** | | |
| **Personas convocadas a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana** | | |
| **Personas que asistieron a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana** | | |
| ¿Qué se hizo hoy para avanzar en el sprint? | ¿Qué se hará mañana para avanzar en el sprint? | ¿Qué bloqueos o impedimentos tuvimos que impiden avanzar en el sprint? |
| * Conversamos sobre las posibilidades que tendrá el proyecto * Fotografiamos la sede * Realizamos la reunión de sprint review. | * Terminaremos el sprint review. * Haremos y completaremos el sprint review * Seguiremos avanzando en el sprint backlog y modificaremos algunas historias de usuario. | * Horario saturado con trabajo particular. * No se pudo avanzar mucho. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fecha: 26/09/2024** | | |
| **Nombre de la reunión: Revisión de Avances Nro 4** | | |
| **Número de iteración / sprint: Sprint 0** | | |
| **Personas convocadas a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana** | | |
| **Personas que asistieron a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana** | | |
| ¿Qué se hizo hoy para avanzar en el sprint? | ¿Qué se hará mañana para avanzar en el sprint? | ¿Qué bloqueos o impedimentos tuvimos que impiden avanzar en el sprint? |
| * No se pudo avanzar hoy | * Completar el sprint retrospective * Completar el sprint review * Revisar sprint backlog y terminarlo | * Horario saturado con trabajo particular. * Hubo una urgencia familiar |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fecha: 27/09/2024** | | |
| **Nombre de la reunión: Revisión de Avances Nro 5** | | |
| **Número de iteración / sprint: Sprint 0** | | |
| **Personas convocadas a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana** | | |
| **Personas que asistieron a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana** | | |
| ¿Qué se hizo hoy para avanzar en el sprint? | ¿Qué se hará mañana para avanzar en el sprint? | ¿Qué bloqueos o impedimentos tuvimos que impiden avanzar en el sprint? |
| * Realizamos y completamos el sprint review * Realizamos y completamos el sprint retrospective * Completamos el sprint backlog del sprint 0 | * Conversar como será la interfaz de BecaFácil * Definir el sprint 1 * Definir las historias de usuario del sprint 1 * Preparar y revisar documentación del sprint 1 | * No se presentaron impedimentos. * Hubo una urgencia familiar |