**Minutas de Reunión**

**Información de la empresa y proyecto**

|  |  |
| --- | --- |
| Empresa / Organización | DuocUC “Admisión 2025” |
| Proyecto | “BecaFácil” |

**Información de la reunión**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fecha: 04/11/2024** | | |
| **Nombre de la reunión: Revisión de Avances Nro 1** | | |
| **Número de iteración / sprint: Sprint 3** | | |
| **Personas convocadas a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana** | | |
| **Personas que asistieron a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana** | | |
| ¿Qué se hizo hoy para avanzar en el sprint? | ¿Qué se hará mañana para avanzar en el sprint? | ¿Qué bloqueos o impedimentos tuvimos que impiden avanzar en el sprint? |
| * Se crea la documentación para el sprint 3 * Se crea el impediment log, sprint backlog, burndown chart y las historias de usuario. | * Se implementarán alertas dentro del proyecto | * Trabajos personales conllevan mucho tiempo. * Nos centramos en terminar algunos defectos dentro de la página importantes |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fecha: 05/11/2024** | | |
| **Nombre de la reunión: Revisión de Avances Nro 1** | | |
| **Número de iteración / sprint: Sprint 3** | | |
| **Personas convocadas a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana** | | |
| **Personas que asistieron a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana** | | |
| ¿Qué se hizo hoy para avanzar en el sprint? | ¿Qué se hará mañana para avanzar en el sprint? | ¿Qué bloqueos o impedimentos tuvimos que impiden avanzar en el sprint? |
| * Se implementaron alertas para las 2 interfaces | * Se implementarán redirecciones a redes sociales | * Trabajos personales conllevan mucho tiempo. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fecha: 06/11/2024** | | |
| **Nombre de la reunión: Revisión de Avances Nro 3** | | |
| **Número de iteración / sprint: Sprint 3** | | |
| **Personas convocadas a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana** | | |
| **Personas que asistieron a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana** | | |
| ¿Qué se hizo hoy para avanzar en el sprint? | ¿Qué se hará mañana para avanzar en el sprint? | ¿Qué bloqueos o impedimentos tuvimos que impiden avanzar en el sprint? |
| * Se implementaron redirecciones a redes sociales | * Se actualizarán el sprint backlog y el burndown chart | * Trabajos personales conllevan mucho tiempo. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fecha: 07/11/2024** | | |
| **Nombre de la reunión: Revisión de Avances Nro 4** | | |
| **Número de iteración / sprint: Sprint 3** | | |
| **Personas convocadas a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana** | | |
| **Personas que asistieron a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana** | | |
| ¿Qué se hizo hoy para avanzar en el sprint? | ¿Qué se hará mañana para avanzar en el sprint? | ¿Qué bloqueos o impedimentos tuvimos que impiden avanzar en el sprint? |
| * Se actualizo la documentación | * Se realizarán los criterios de aceptación | * Trabajos personales conllevan mucho tiempo. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fecha: 08/11/2024** | | |
| **Nombre de la reunión: Revisión de Avances Nro 5** | | |
| **Número de iteración / sprint: Sprint 3** | | |
| **Personas convocadas a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana** | | |
| **Personas que asistieron a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana** | | |
| ¿Qué se hizo hoy para avanzar en el sprint? | ¿Qué se hará mañana para avanzar en el sprint? | ¿Qué bloqueos o impedimentos tuvimos que impiden avanzar en el sprint? |
| * Se realizan las pruebas para los criterios de aceptación. * Se implementan cambio y mejoras dentro de la página | * Se implementarán métricas que se rescatan de la BD | * Trabajos personales conllevan mucho tiempo. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fecha: 09/11/2024** | | |
| **Nombre de la reunión: Revisión de Avances Nro 6** | | |
| **Número de iteración / sprint: Sprint 3** | | |
| **Personas convocadas a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana** | | |
| **Personas que asistieron a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana** | | |
| ¿Qué se hizo hoy para avanzar en el sprint? | ¿Qué se hará mañana para avanzar en el sprint? | ¿Qué bloqueos o impedimentos tuvimos que impiden avanzar en el sprint? |
| * Se rescata la información de los alumnos * Se crean métricas para las necesidades de admisión. | * Se actualizará la documentación | * Trabajos personales conllevan mucho tiempo. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fecha: 10/11/2024** | | |
| **Nombre de la reunión: Revisión de Avances Nro 7** | | |
| **Número de iteración / sprint: Sprint 3** | | |
| **Personas convocadas a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana** | | |
| **Personas que asistieron a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana** | | |
| ¿Qué se hizo hoy para avanzar en el sprint? | ¿Qué se hará mañana para avanzar en el sprint? | ¿Qué bloqueos o impedimentos tuvimos que impiden avanzar en el sprint? |
| * Se actualizaron los documentos * Se prosigue realizando testing y completando criterios. | * Se implementarán mejoras a los imperfectos dentro de la página. * Se implementará exportación en Excel desde la página al usuario. | * Trabajos personales conllevan mucho tiempo. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fecha: 11/11/2024** | | |
| **Nombre de la reunión: Revisión de Avances Nro 8** | | |
| **Número de iteración / sprint: Sprint 3** | | |
| **Personas convocadas a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana** | | |
| **Personas que asistieron a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana** | | |
| ¿Qué se hizo hoy para avanzar en el sprint? | ¿Qué se hará mañana para avanzar en el sprint? | ¿Qué bloqueos o impedimentos tuvimos que impiden avanzar en el sprint? |
| * Se logra exportar la información que se visualiza * Se solucionan algunos errores visuales dentro de la página. | * Se presentarán avances sobre el progreso del proyecto. * Se actualizará la documentación como; el sprint backlog y el burndown chart. | * Trabajos personales conllevan mucho tiempo. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fecha: 12/11/2024** | | |
| **Nombre de la reunión: Revisión de Avances Nro 9** | | |
| **Número de iteración / sprint: Sprint 3** | | |
| **Personas convocadas a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana** | | |
| **Personas que asistieron a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana** | | |
| ¿Qué se hizo hoy para avanzar en el sprint? | ¿Qué se hará mañana para avanzar en el sprint? | ¿Qué bloqueos o impedimentos tuvimos que impiden avanzar en el sprint? |
| * Se toma nota de los comentarios del docente. | * Se implementarán mejoras en base a comentarios y retroalimentación. | * Trabajos personales conllevan mucho tiempo. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fecha: 13/11/2024** | | |
| **Nombre de la reunión: Revisión de Avances Nro 10** | | |
| **Número de iteración / sprint: Sprint 3** | | |
| **Personas convocadas a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana** | | |
| **Personas que asistieron a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana** | | |
| ¿Qué se hizo hoy para avanzar en el sprint? | ¿Qué se hará mañana para avanzar en el sprint? | ¿Qué bloqueos o impedimentos tuvimos que impiden avanzar en el sprint? |
| * Se implementan mejoras en base a comentarios y retroalimentación. | * Se investiga la implementación de gráficos dentro de la página para mejorar las métricas visualmente. | * Trabajos personales conllevan mucho tiempo. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fecha: 14/11/2024** | | |
| **Nombre de la reunión: Revisión de Avances Nro 11** | | |
| **Número de iteración / sprint: Sprint 3** | | |
| **Personas convocadas a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana** | | |
| **Personas que asistieron a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana** | | |
| ¿Qué se hizo hoy para avanzar en el sprint? | ¿Qué se hará mañana para avanzar en el sprint? | ¿Qué bloqueos o impedimentos tuvimos que impiden avanzar en el sprint? |
| * Se aprende chart.js para poder presentar gráficos en la comisión. | * Se terminará la documentación faltante y se actualizará. * Se realizará el sprint review y retrospective. * Se le darán los últimos retoques a la página. | * Trabajos personales conllevan mucho tiempo. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fecha: 15/11/2024** | | |
| **Nombre de la reunión: Revisión de Avances Nro 12** | | |
| **Número de iteración / sprint: Sprint 3** | | |
| **Personas convocadas a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana** | | |
| **Personas que asistieron a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana** | | |
| ¿Qué se hizo hoy para avanzar en el sprint? | ¿Qué se hará mañana para avanzar en el sprint? | ¿Qué bloqueos o impedimentos tuvimos que impiden avanzar en el sprint? |
| * Se completa la documentación del sprint 3. * Se termina el sprint review y retrospective. * Se termina de dar los últimos retoques en la pagina para la presentación final de la fase 2 | * Se seguirá aprendiendo a utilizar el chart.js para la implementación de gráficos | * Trabajos personales conllevan mucho tiempo. * El tiempo no alcanza para mostrar gráficos en la presentación final para la fase 2, pero se implementarán y demostrará en la fase 3 (Comisión) |