Minutas de Reunión

Información de la empresa y proyecto

| Empresa / Organización | DuocUC “Admisión 2025” |
| --- | --- |
| Proyecto | “BecaFácil” |

Información de la reunión

| Fecha: 07/10/2024 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre de la reunión: Revisión de Avances Nro 1 |  |  |
| Número de iteración / sprint: Sprint 1 |  |  |
| Personas convocadas a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana |  |  |
| Personas que asistieron a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana |  |  |
| ¿Qué se hizo hoy para avanzar en el sprint? | ¿Qué se hará mañana para avanzar en el sprint? | ¿Qué bloqueos o impedimentos tuvimos que impiden avanzar en el sprint? |
| - Definimos las tareas en el sprint backlog 1 - Preparamos la documentación del sprint 1 - Creación de historias de usuario. | - Creación de impediment logs sprint 1. - Creación de burndown chart sprint 1. | - No tenemos una idea exacta de las interfaces - Trabajos personales conllevan mucho tiempo. |

| Fecha: 08/10/2024 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre de la reunión: Revisión de Avances Nro 2 |  |  |
| Número de iteración / sprint: Sprint 1 |  |  |
| Personas convocadas a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana |  |  |
| Personas que asistieron a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana |  |  |
| ¿Qué se hizo hoy para avanzar en el sprint? | ¿Qué se hará mañana para avanzar en el sprint? | ¿Qué bloqueos o impedimentos tuvimos que impiden avanzar en el sprint? |
| - Creamos los impediment logs sprint 1. - Creamos el burndown chart sprint 1 . - Se asiste a retroalimentación. | - Se creará el HTML e interfaces. - Se tomará en cuenta los comentarios del docente. | - Trabajos personales conllevan mucho tiempo. |

| Fecha: 09/10/2024 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre de la reunión: Revisión de Avances Nro 3 |  |  |
| Número de iteración / sprint: Sprint 1 |  |  |
| Personas convocadas a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana |  |  |
| Personas que asistieron a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana |  |  |
| ¿Qué se hizo hoy para avanzar en el sprint? | ¿Qué se hará mañana para avanzar en el sprint? | ¿Qué bloqueos o impedimentos tuvimos que impiden avanzar en el sprint? |
| - Creamos el html con las pestañas pensadas. - Se implementan comentarios del docente. | - Se implementarán funciones. - Se rellenará el sprint backlog. | - Trabajos personales conllevan mucho tiempo. |

| Fecha: 10/10/2024 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre de la reunión: Revisión de Avances Nro 4 |  |  |
| Número de iteración / sprint: Sprint 1 |  |  |
| Personas convocadas a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana |  |  |
| Personas que asistieron a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana |  |  |
| ¿Qué se hizo hoy para avanzar en el sprint? | ¿Qué se hará mañana para avanzar en el sprint? | ¿Qué bloqueos o impedimentos tuvimos que impiden avanzar en el sprint? |
| - No se pudo avanzar por trabajo. | - Se implementarán funciones . - Se rellenará el sprint backlog. | - Trabajos personales conllevan mucho tiempo. |

| Fecha: 11/10/2024 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre de la reunión: Revisión de Avances Nro 5 |  |  |
| Número de iteración / sprint: Sprint 1 |  |  |
| Personas convocadas a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana |  |  |
| Personas que asistieron a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana |  |  |
| ¿Qué se hizo hoy para avanzar en el sprint? | ¿Qué se hará mañana para avanzar en el sprint? | ¿Qué bloqueos o impedimentos tuvimos que impiden avanzar en el sprint? |
| - Se implementaron algunas redirecciones. - Se actualizo el sprint backlog. | - Se actualizará el impediment log. | - Trabajos personales conllevan mucho tiempo. |

| Fecha: 12/10/2024 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre de la reunión: Revisión de Avances Nro 6 |  |  |
| Número de iteración / sprint: Sprint 1 |  |  |
| Personas convocadas a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana |  |  |
| Personas que asistieron a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana |  |  |
| ¿Qué se hizo hoy para avanzar en el sprint? | ¿Qué se hará mañana para avanzar en el sprint? | ¿Qué bloqueos o impedimentos tuvimos que impiden avanzar en el sprint? |
| - Se rellena el impediment log. - Se crea la arquitectura del alumno. - Se crea la arquitectura de admisión. | - Se actualizará el sprint backlog. | - Trabajos personales conllevan mucho tiempo. |

| Fecha: 13/10/2024 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre de la reunión: Revisión de Avances Nro 7 |  |  |
| Número de iteración / sprint: Sprint 1 |  |  |
| Personas convocadas a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana |  |  |
| Personas que asistieron a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana |  |  |
| ¿Qué se hizo hoy para avanzar en el sprint? | ¿Qué se hará mañana para avanzar en el sprint? | ¿Qué bloqueos o impedimentos tuvimos que impiden avanzar en el sprint? |
| - Se actualizo el sprint backlog. - Se sigue implementando mejoras en la página. - Se modifican las historias de usuarios. | - Se modificará el sprint backlog. - Se creará la PPT para la presentación. | - Trabajos personales conllevan mucho tiempo. |

| Fecha: 14/10/2024 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre de la reunión: Revisión de Avances Nro 8 |  |  |
| Número de iteración / sprint: Sprint 1 |  |  |
| Personas convocadas a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana |  |  |
| Personas que asistieron a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana |  |  |
| ¿Qué se hizo hoy para avanzar en el sprint? | ¿Qué se hará mañana para avanzar en el sprint? | ¿Qué bloqueos o impedimentos tuvimos que impiden avanzar en el sprint? |
| - Se modifica el sprint backlog con las historias de usuario nuevas. - Se implementan cambio en la página. - Se crea la PPT. | - Se ensayará para la presentación. - Se revisará los documentos entregables. | - Trabajos personales conllevan mucho tiempo. - Por dificultades de trabajo no se ha implementado CSS correctamente. |

| Fecha: 15/10/2024 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre de la reunión: Revisión de Avances Nro 9 |  |  |
| Número de iteración / sprint: Sprint 1 |  |  |
| Personas convocadas a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana |  |  |
| Personas que asistieron a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana |  |  |
| ¿Qué se hizo hoy para avanzar en el sprint? | ¿Qué se hará mañana para avanzar en el sprint? | ¿Qué bloqueos o impedimentos tuvimos que impiden avanzar en el sprint? |
| - Se ensayo para la presentación de hoy. - Se revisaron y modificaron los sprint backlogs en conjunto con el impediment log y sus historias de usuario. - Se toma apuntes de la presentación. | - Se mejorará la PPT. - Se implementarán cambios dentro de la pagina . | - Trabajos personales conllevan mucho tiempo. |

| Fecha: 16/10/2024 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre de la reunión: Revisión de Avances Nro 10 |  |  |
| Número de iteración / sprint: Sprint 1 |  |  |
| Personas convocadas a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana |  |  |
| Personas que asistieron a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana |  |  |
| ¿Qué se hizo hoy para avanzar en el sprint? | ¿Qué se hará mañana para avanzar en el sprint? | ¿Qué bloqueos o impedimentos tuvimos que impiden avanzar en el sprint? |
| - Se crea un nuevo HTML rescatando los puntos a favor y tomando en cuenta los comentarios. - Se mejora la PPT con comentarios del docente evaluador. | - Se implementará CSS con estereotipo DUOC. | - Trabajos personales conllevan mucho tiempo. |

| Fecha: 17/10/2024 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre de la reunión: Revisión de Avances Nro 11 |  |  |
| Número de iteración / sprint: Sprint 1 |  |  |
| Personas convocadas a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana |  |  |
| Personas que asistieron a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana |  |  |
| ¿Qué se hizo hoy para avanzar en el sprint? | ¿Qué se hará mañana para avanzar en el sprint? | ¿Qué bloqueos o impedimentos tuvimos que impiden avanzar en el sprint? |
| - Se implementa CSS correspondiente para las interfaces. | - Se actualizarán los documentos de sprint backlog, impediment log e historias de usuario. | - Trabajos personales conllevan mucho tiempo. |

| Fecha: 18 /10/2024 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre de la reunión: Revisión de Avances Nro 12 |  |  |
| Número de iteración / sprint: Sprint 1 |  |  |
| Personas convocadas a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana |  |  |
| Personas que asistieron a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana |  |  |
| ¿Qué se hizo hoy para avanzar en el sprint? | ¿Qué se hará mañana para avanzar en el sprint? | ¿Qué bloqueos o impedimentos tuvimos que impiden avanzar en el sprint? |
| - Se actualiza el sprint backlog. - Se actualizar el impediment log. - Se actualizan las historias de usuario. | - Se creará un index con información importante de becas y sobre la sede. | - Trabajos personales conllevan mucho tiempo. |

| Fecha: 19/10/2024 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre de la reunión: Revisión de Avances Nro 13 |  |  |
| Número de iteración / sprint: Sprint 1 |  |  |
| Personas convocadas a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana |  |  |
| Personas que asistieron a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana |  |  |
| ¿Qué se hizo hoy para avanzar en el sprint? | ¿Qué se hará mañana para avanzar en el sprint? | ¿Qué bloqueos o impedimentos tuvimos que impiden avanzar en el sprint? |
| - Se crea un Index mostrando las becas y datos importantes sobre la sede. | - Se creará un cuestionario para los alumnos. | - Trabajos personales conllevan mucho tiempo. |

| Fecha: 20/10/2024 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre de la reunión: Revisión de Avances Nro 14 |  |  |
| Número de iteración / sprint: Sprint 1 |  |  |
| Personas convocadas a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana |  |  |
| Personas que asistieron a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana |  |  |
| ¿Qué se hizo hoy para avanzar en el sprint? | ¿Qué se hará mañana para avanzar en el sprint? | ¿Qué bloqueos o impedimentos tuvimos que impiden avanzar en el sprint? |
| - Se crea un cuestionario para los alumnos. - Se actualizar el sprint backlog. | - Se aplicará CSS tematizado de Duoc. | - Trabajos personales conllevan mucho tiempo. |

| Fecha: 21/10/2024 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre de la reunión: Revisión de Avances Nro 15 |  |  |
| Número de iteración / sprint: Sprint 1 |  |  |
| Personas convocadas a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana |  |  |
| Personas que asistieron a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana |  |  |
| ¿Qué se hizo hoy para avanzar en el sprint? | ¿Qué se hará mañana para avanzar en el sprint? | ¿Qué bloqueos o impedimentos tuvimos que impiden avanzar en el sprint? |
| - Se aplico CSS tematizado de Duoc. - Se unifican los HTML para crear solo una página. | - Creación de respuestas faltantes a tópicos de preguntas frecuentes. | - Trabajos personales conllevan mucho tiempo. |

| Fecha: 22/10/2024 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre de la reunión: Revisión de Avances Nro 16 |  |  |
| Número de iteración / sprint: Sprint 1 |  |  |
| Personas convocadas a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana |  |  |
| Personas que asistieron a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana |  |  |
| ¿Qué se hizo hoy para avanzar en el sprint? | ¿Qué se hará mañana para avanzar en el sprint? | ¿Qué bloqueos o impedimentos tuvimos que impiden avanzar en el sprint? |
| - Se toman apuntes sobre los comentarios del docente en la muestra de avance. | - Se implementarán mejoras en base a los comentarios. | - Trabajos personales conllevan mucho tiempo. - Por dificultades del trabajo marcos no podrá asistir a la muestra de avances. |

| Fecha: 23/10/2024 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre de la reunión: Revisión de Avances Nro 17 |  |  |
| Número de iteración / sprint: Sprint 1 |  |  |
| Personas convocadas a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana |  |  |
| Personas que asistieron a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana |  |  |
| ¿Qué se hizo hoy para avanzar en el sprint? | ¿Qué se hará mañana para avanzar en el sprint? | ¿Qué bloqueos o impedimentos tuvimos que impiden avanzar en el sprint? |
| - No se pudo avanzar. | - Se implementarán cambios en base a los comentarios. | - Trabajos personales conllevan mucho tiempo. |

| Fecha: 24/10/2024 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre de la reunión: Revisión de Avances Nro 18 |  |  |
| Número de iteración / sprint: Sprint 1 |  |  |
| Personas convocadas a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana |  |  |
| Personas que asistieron a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana |  |  |
| ¿Qué se hizo hoy para avanzar en el sprint? | ¿Qué se hará mañana para avanzar en el sprint? | ¿Qué bloqueos o impedimentos tuvimos que impiden avanzar en el sprint? |
| - Se implementaron los cambios en base a la retroalimentación | - Se actualizara el sprint backlog y las historias de usuario. | - Trabajos personales conllevan mucho tiempo. |

| Fecha: 25/10/2024 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre de la reunión: Revisión de Avances Nro 19 |  |  |
| Número de iteración / sprint: Sprint 1 |  |  |
| Personas convocadas a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana |  |  |
| Personas que asistieron a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana |  |  |
| ¿Qué se hizo hoy para avanzar en el sprint? | ¿Qué se hará mañana para avanzar en el sprint? | ¿Qué bloqueos o impedimentos tuvimos que impiden avanzar en el sprint? |
| - Se actualizaron las historias de usuario y el sprint backlog | - Se implementará Django a la pagina | - Trabajos personales conllevan mucho tiempo. |

| Fecha: 26/10/2024 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre de la reunión: Revisión de Avances Nro 20 |  |  |
| Número de iteración / sprint: Sprint 1 |  |  |
| Personas convocadas a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana |  |  |
| Personas que asistieron a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana |  |  |
| ¿Qué se hizo hoy para avanzar en el sprint? | ¿Qué se hará mañana para avanzar en el sprint? | ¿Qué bloqueos o impedimentos tuvimos que impiden avanzar en el sprint? |
| - Se implementa Django a la página. - Se muestran avances al docente evaluador. | - Se revisará y disminuirá el código de JavaScrip para disminuir código redundante. - Se implementarán recomendaciones del docente. | - Trabajos personales conllevan mucho tiempo. |

| Fecha: 27/10/2024 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre de la reunión: Revisión de Avances Nro 21 |  |  |
| Número de iteración / sprint: Sprint 1 |  |  |
| Personas convocadas a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana |  |  |
| Personas que asistieron a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana |  |  |
| ¿Qué se hizo hoy para avanzar en el sprint? | ¿Qué se hará mañana para avanzar en el sprint? | ¿Qué bloqueos o impedimentos tuvimos que impiden avanzar en el sprint? |
| - Se disminuye el código interno. - Se implementaron recomendaciones. | - Se modificarán los CSS de cada página con Django | - Trabajos personales conllevan mucho tiempo. - Al implementar Django a la página se rompió el CSS y algunas funciones de JS. |

| Fecha: 28/10/2024 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre de la reunión: Revisión de Avances Nro 22 |  |  |
| Número de iteración / sprint: Sprint 1 |  |  |
| Personas convocadas a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana |  |  |
| Personas que asistieron a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana |  |  |
| ¿Qué se hizo hoy para avanzar en el sprint? | ¿Qué se hará mañana para avanzar en el sprint? | ¿Qué bloqueos o impedimentos tuvimos que impiden avanzar en el sprint? |
| - Se soluciona el CSS | - Se arreglarán algunos imperfectos en las funciones de JS | - Trabajos personales conllevan mucho tiempo. - Solo queda solucionar el JS dentro de la página. |

| Fecha: 29/10/2024 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre de la reunión: Revisión de Avances Nro 23 |  |  |
| Número de iteración / sprint: Sprint 1 |  |  |
| Personas convocadas a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana |  |  |
| Personas que asistieron a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana |  |  |
| ¿Qué se hizo hoy para avanzar en el sprint? | ¿Qué se hará mañana para avanzar en el sprint? | ¿Qué bloqueos o impedimentos tuvimos que impiden avanzar en el sprint? |
| - Se soluciona el JS dentro de la página. | - Se actualizará el sprint backlog y el impediment log. | - Trabajos personales conllevan mucho tiempo. |

| Fecha: 30/10/2024 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre de la reunión: Revisión de Avances Nro 24 |  |  |
| Número de iteración / sprint: Sprint 1 |  |  |
| Personas convocadas a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana |  |  |
| Personas que asistieron a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana |  |  |
| ¿Qué se hizo hoy para avanzar en el sprint? | ¿Qué se hará mañana para avanzar en el sprint? | ¿Qué bloqueos o impedimentos tuvimos que impiden avanzar en el sprint? |
| - Se actualizar el impediment log y el sprint backlog | - Se dará comienzo al sprint review y retrospective. | - Trabajos personales conllevan mucho tiempo. |

| Fecha: 31/10/2024 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre de la reunión: Revisión de Avances Nro 25 |  |  |
| Número de iteración / sprint: Sprint 1 |  |  |
| Personas convocadas a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana |  |  |
| Personas que asistieron a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana |  |  |
| ¿Qué se hizo hoy para avanzar en el sprint? | ¿Qué se hará mañana para avanzar en el sprint? | ¿Qué bloqueos o impedimentos tuvimos que impiden avanzar en el sprint? |
| - Se realizar el sprint retrospective. - Se realizar el sprint review. | - Se revisará la documentación. - Se prepararán los documentos para el sprint 2 - Se dará por cerrado el sprint 1 | - Trabajos personales conllevan mucho tiempo. |

| Fecha: 01/11/2024 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre de la reunión: Revisión de Avances Nro 26 |  |  |
| Número de iteración / sprint: Sprint 1 |  |  |
| Personas convocadas a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana |  |  |
| Personas que asistieron a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana |  |  |
| ¿Qué se hizo hoy para avanzar en el sprint? | ¿Qué se hará mañana para avanzar en el sprint? | ¿Qué bloqueos o impedimentos tuvimos que impiden avanzar en el sprint? |
| - Se crean los documentos y el espacio de trabajo para el sprint 2 - Se crea el sprint backlog 2 - Se crean historias de usuario para el sprint 2 - Creamos el Burndown chart 2 - Se crea el impediment log 2 | - Se crearán las necesidades dentro del funcionamiento adicional de la pagina - Se actualizará el Sprint backlog | - Trabajos personales conllevan mucho tiempo. |