Acta de

Sprint Review

Información de la empresa y proyecto:

| Empresa / Organización | DuocUC “Admisión 2025” |
| --- | --- |
| Proyecto | “BecaFácil” |

Información de la reunión:

| Lugar | Errazuriz 560 |
| --- | --- |
| Fecha | 01/11/2024 |
| Número de iteración / sprint | Sprint 2 |
| Tema general | Entrega de avances, revisión de documentación y conversación sobre mejoras del sprint. |
| Temas | - Presentación sobre el avance del proyecto - Retroalimentación de página web. - Lluvia de ideas para mejoras a futuro. |
| Personas convocadas a la reunión | - Marcos Ceballos - Mauricio Chacana - Admisión DuocUC |
| Personas que asistieron a la reunión | - Marcos Ceballos - Mauricio Chacana - Admisión DuocUC |

| Conclusiones |  |
| --- | --- |
| ¿Qué se hizo? | ¿Qué no se hizo? |
| - Se agregaron las funcionalidades dentro de la página para alumnos y admisión. - Se subió la página. - Se implementaron Scripts de ejecución de métricas, - Se probaron las funcionalidades nuevas dentro de las interfaces. - Se implemento CSS dentro de la página. | - No se completó toda la documentación. |