Minutas de Reunión

Información de la empresa y proyecto

| Empresa / Organización | DuocUC “Admisión 2025” |
| --- | --- |
| Proyecto | “BecaFácil” |

Información de la reunión

| Fecha: 21/10/2024 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre de la reunión: Revisión de Avances Nro 1 |  |  |
| Número de iteración / sprint: Sprint 2 |  |  |
| Personas convocadas a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana |  |  |
| Personas que asistieron a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana |  |  |
| ¿Qué se hizo hoy para avanzar en el sprint? | ¿Qué se hará mañana para avanzar en el sprint? | ¿Qué bloqueos o impedimentos tuvimos que impiden avanzar en el sprint? |
| - Se aplico CSS tematizado de Duoc. - Se unifican los HTML para crear solo una página. | - Creación de respuestas faltantes a tópicos de preguntas frecuentes. | - Trabajos personales conllevan mucho tiempo. - Estamos atrasados en términos de pagina por lo cual se le da máxima prioridad en avanzarla. |

| Fecha: 22/10/2024 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre de la reunión: Revisión de Avances Nro 1 |  |  |
| Número de iteración / sprint: Sprint 2 |  |  |
| Personas convocadas a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana |  |  |
| Personas que asistieron a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana |  |  |
| ¿Qué se hizo hoy para avanzar en el sprint? | ¿Qué se hará mañana para avanzar en el sprint? | ¿Qué bloqueos o impedimentos tuvimos que impiden avanzar en el sprint? |
| - Se toman apuntes sobre los comentarios del docente en la muestra de avance. | - Se implementarán mejoras en base a los comentarios. | - Trabajos personales conllevan mucho tiempo. - Por dificultades del trabajo marcos no podrá asistir a la muestra de avances. |

| Fecha: 23/10/2024 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre de la reunión: Revisión de Avances Nro 3 |  |  |
| Número de iteración / sprint: Sprint 2 |  |  |
| Personas convocadas a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana |  |  |
| Personas que asistieron a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana |  |  |
| ¿Qué se hizo hoy para avanzar en el sprint? | ¿Qué se hará mañana para avanzar en el sprint? | ¿Qué bloqueos o impedimentos tuvimos que impiden avanzar en el sprint? |
| - No se pudo avanzar. | - Se implementarán cambios en base a los comentarios. | - Trabajos personales conllevan mucho tiempo. |

| Fecha: 24/10/2024 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre de la reunión: Revisión de Avances Nro 4 |  |  |
| Número de iteración / sprint: Sprint 2 |  |  |
| Personas convocadas a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana |  |  |
| Personas que asistieron a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana |  |  |
| ¿Qué se hizo hoy para avanzar en el sprint? | ¿Qué se hará mañana para avanzar en el sprint? | ¿Qué bloqueos o impedimentos tuvimos que impiden avanzar en el sprint? |
| - Se implementaron los cambios en base a la retroalimentación | - Se actualizará el sprint backlog y las historias de usuario del sprint 1. | - Trabajos personales conllevan mucho tiempo. |

| Fecha: 25/10/2024 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre de la reunión: Revisión de Avances Nro 5 |  |  |
| Número de iteración / sprint: Sprint 2 |  |  |
| Personas convocadas a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana |  |  |
| Personas que asistieron a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana |  |  |
| ¿Qué se hizo hoy para avanzar en el sprint? | ¿Qué se hará mañana para avanzar en el sprint? | ¿Qué bloqueos o impedimentos tuvimos que impiden avanzar en el sprint? |
| - Se actualizaron las historias de usuario y el sprint backlog del sprint 1 | - Se implementará Django a la pagina | - Trabajos personales conllevan mucho tiempo. |

| Fecha: 26/10/2024 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre de la reunión: Revisión de Avances Nro 6 |  |  |
| Número de iteración / sprint: Sprint 2 |  |  |
| Personas convocadas a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana |  |  |
| Personas que asistieron a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana |  |  |
| ¿Qué se hizo hoy para avanzar en el sprint? | ¿Qué se hará mañana para avanzar en el sprint? | ¿Qué bloqueos o impedimentos tuvimos que impiden avanzar en el sprint? |
| - Se implementa Django a la página. - Se muestran avances al docente evaluador. | - Se revisará y disminuirá el código de JavaScrip para disminuir código redundante. - Se implementarán recomendaciones del docente. | - Trabajos personales conllevan mucho tiempo. |

| Fecha: 27/10/2024 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre de la reunión: Revisión de Avances Nro 7 |  |  |
| Número de iteración / sprint: Sprint 2 |  |  |
| Personas convocadas a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana |  |  |
| Personas que asistieron a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana |  |  |
| ¿Qué se hizo hoy para avanzar en el sprint? | ¿Qué se hará mañana para avanzar en el sprint? | ¿Qué bloqueos o impedimentos tuvimos que impiden avanzar en el sprint? |
| - Se disminuye el código interno. - Se implementaron recomendaciones. | - Se modificarán los CSS de cada página con Django | - Trabajos personales conllevan mucho tiempo. - Al implementar Django a la página se rompió el CSS y algunas funciones de JS. |

| Fecha: 28/10/2024 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre de la reunión: Revisión de Avances Nro 8 |  |  |
| Número de iteración / sprint: Sprint 2 |  |  |
| Personas convocadas a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana |  |  |
| Personas que asistieron a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana |  |  |
| ¿Qué se hizo hoy para avanzar en el sprint? | ¿Qué se hará mañana para avanzar en el sprint? | ¿Qué bloqueos o impedimentos tuvimos que impiden avanzar en el sprint? |
| - Se soluciona el CSS | - Se arreglarán algunos imperfectos en las funciones de JS | - Trabajos personales conllevan mucho tiempo. - Solo queda solucionar el JS dentro de la página. |

| Fecha: 29/10/2024 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre de la reunión: Revisión de Avances Nro 9 |  |  |
| Número de iteración / sprint: Sprint 2 |  |  |
| Personas convocadas a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana |  |  |
| Personas que asistieron a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana |  |  |
| ¿Qué se hizo hoy para avanzar en el sprint? | ¿Qué se hará mañana para avanzar en el sprint? | ¿Qué bloqueos o impedimentos tuvimos que impiden avanzar en el sprint? |
| - Se soluciona el JS dentro de la página. | - Se actualizará el sprint backlog y el impediment log del sprint 1. | - Trabajos personales conllevan mucho tiempo. |

| Fecha: 30/10/2024 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre de la reunión: Revisión de Avances Nro 10 |  |  |
| Número de iteración / sprint: Sprint 2 |  |  |
| Personas convocadas a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana |  |  |
| Personas que asistieron a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana |  |  |
| ¿Qué se hizo hoy para avanzar en el sprint? | ¿Qué se hará mañana para avanzar en el sprint? | ¿Qué bloqueos o impedimentos tuvimos que impiden avanzar en el sprint? |
| - Se anotan todas las mejoras y cambio para los documentos faltantes | - Se dará comienzo al sprint review y retrospective. | - Trabajos personales conllevan mucho tiempo. |

| Fecha: 31/10/2024 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre de la reunión: Revisión de Avances Nro 11 |  |  |
| Número de iteración / sprint: Sprint 2 |  |  |
| Personas convocadas a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana |  |  |
| Personas que asistieron a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana |  |  |
| ¿Qué se hizo hoy para avanzar en el sprint? | ¿Qué se hará mañana para avanzar en el sprint? | ¿Qué bloqueos o impedimentos tuvimos que impiden avanzar en el sprint? |
| - Se realizar el sprint retrospective. - Se realizar el sprint review. | - Se prepararán los documentos para el sprint 3 - Se rellenarán los documentos faltantes como el sprint backlog, el impediment log y las historias de usuario. | - Trabajos personales conllevan mucho tiempo. |

| Fecha: 01/11/2024 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre de la reunión: Revisión de Avances Nro 12 |  |  |
| Número de iteración / sprint: Sprint 2 |  |  |
| Personas convocadas a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana |  |  |
| Personas que asistieron a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana |  |  |
| ¿Qué se hizo hoy para avanzar en el sprint? | ¿Qué se hará mañana para avanzar en el sprint? | ¿Qué bloqueos o impedimentos tuvimos que impiden avanzar en el sprint? |
| - Se crean los documentos y el espacio de trabajo para el sprint 2 - Se crea el sprint backlog 2 - Se crean historias de usuario para el sprint 2 - Creamos el Burndown chart 2 - Se crea el impediment log 2 - Se completan los documentos. | - Se creará la documentación para el sprint 3 - Se creará el impediment log, el sprint backlog, El burndown chart y las historias de usuario | - Trabajos personales conllevan mucho tiempo. - Por demoras dentro de la página tuvimos que extender el sprint 1 para implementar mejoras notables. |