Guía3. Informe final Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Informe final Proyecto APT

El objetivo de este informe es que describas los aspectos más relevantes de tu Proyecto APT. Es importante que fundamentes las decisiones que tuviste que tomar a lo largo del proceso. A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada, los que dan cuenta del resumen de tu proyecto APT y sus principales resultados.

| Nombre del proyecto | BecaFácil |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Programación de software de escritorio Calidad de software Diseño de prototipos Programación web Gestión de riesgo BPM Habilidades en la comunicación |
| Competencias | Adaptación o integración de sistemas, seguridad de sistemas computacionales, aseguramiento de calidad de software, gestión de proyectos informáticos, servicios de soporte, desarrollo de software y Levantamiento de análisis. |

| Contenidos del informe final |  |
| --- | --- |
| 1. Relevancia del proyecto APT | Cada año son más los alumnos de 4to Medio que se matriculan en nuestra institución sin conocer la importancia de postular a las becas en las fechas indicadas, lamentablemente muchos de esos futuros alumnos deben cancelar su matrícula ya que no postularon correctamente a las becas y no tienen los medios para solventar la carrera, lo cual afecta negativamente a la institución. |
| 2. Objetivos | Objetivo general: Desarrollar un sistema interactivo y didáctico que permita a los alumnos y prospectos conocer las fechas, becas y opciones de financiamiento disponibles para sus futuras carreras, facilitando la orientación y aumentando la tasa de matriculación en la institución. Objetivo específico: Implementar un sistema de preguntas que informe a los usuarios sobre las becas importantes a las que puede postular. Crear una base de datos que contenga información detallada sobre las diferentes opciones de financiamiento y becas disponibles para los alumnos. Diseñar una interfaz amigable y accesible para los usuarios que facilite la navegación y comprensión de la información sobre becas. Incorporar un módulo de asesoría en línea para apoyar a los alumnos en el proceso de postulación a las becas. Evaluar y mejorar continuamente la plataforma para asegurar su efectividad y relevancia basándonos en el feedback de los usuarios y los resultados de matriculación. |
| 3. Metodología | Para el desarrollo del proyecto APT “BecaFácil”, se utilizará la metodología ágil SCRUM. Esta metodología nos permitirá organizar y gestionar el trabajo de manera eficiente y colaborativa, adaptándonos a los cambios y asegurando la entrega de un producto de calidad en cada iteración. Etapas de la metodología SCRUM: - Planificación del Sprint: Se realizará una reunión de inicio (Sprint Planning) al comienzo de cada sprint, donde se definirán los objetivos y las tareas específicas que se abordarán en esa iteración. Las tareas se seleccionarán del Product Backlog, priorizando aquellas que aporten mayor valor al proyecto y al usuario final. - Desarrollo del Sprint: Durante un período de 2 a 4 semanas, el equipo trabajará en las tareas asignadas para ese sprint. Cada día, se realizará una reunión diaria (Daily Scrum) de no más de 15 minutos, donde cada miembro del equipo compartirá su progreso, identificará obstáculos y planificará sus actividades para el día siguiente. - Revisión del Sprint: Al finalizar cada sprint, se llevará a cabo una reunión de revisión (Sprint Review), donde el equipo presentará las funcionalidades completadas a los interesados. Esto permitirá obtener feedback directo y ajustar el desarrollo del proyecto según las necesidades y expectativas de los usuarios y stakeholders. - Retrospectiva del Sprint: Después de la revisión, se realizará una retrospectiva (Sprint Retrospective) para evaluar el desempeño del equipo, identificar áreas de mejora y definir acciones concretas para implementar en los siguientes sprints. La metodología empleada era pertinente para cumplir los objetivos planteados debido a que permitía abordar de manera estructurada y centrada en las necesidades de los usuarios (alumnos, administradores, área de financiamiento y marketing) los desafíos relacionados con la difusión y comprensión de las becas y opciones de financiamiento. |
| 4. Desarrollo | Dentro de nuestro proyecto APT utilizamos las siguientes etapas para el desarrollo de BecaFácil: - Análisis Definición del problema: Identificar las necesidades específicas de los alumnos y las barreras para comprender las becas y financiamiento. Identificación de actores: Determinar quiénes serían los usuarios clave del sistema (alumnos, administradores, área de financiamiento, marketing). Recolección de datos: Investigar sobre las becas disponibles, los problemas comunes en su difusión, y las prácticas actuales en la institución. - Planeación Diseño del sistema: Crear un esquema del módulo interactivo (cuestionarios, bases de datos, interfaces de usuario). Establecimiento de objetivos: Determinar qué se quería lograr con el sistema (por ejemplo, aumentar la comprensión de becas o mejorar los procesos de orientación). Planificación de recursos: Identificar herramientas tecnológicas, tiempo necesario y personas responsables de cada tarea. - Toma de decisiones Desarrollo de prototipos: Crear una versión inicial del sistema para probar su funcionalidad. Pruebas piloto: Evaluar el sistema con un grupo pequeño de alumnos para identificar fallas o mejoras necesarias. Implementación final: Hacer ajustes finales y lanzar el sistema para su uso generalizado. - Evaluación y mejora continua Recopilación de feedback: Recoger opiniones de los alumnos y administradores sobre el sistema. Ajustes posteriores: Modificar el sistema en función de los comentarios recibidos. Los elementos o aspectos que mas ayudaron en el desarrollo fue mantener una continua comunicación entre el equipo para poder reconocer las dificultades o limitaciones que podemos tener además de recopilar opiniones de conocidos los cuales no muestran un punto de vista distinto a nosotros como desarrolladores del proyecto. Una de las mayores dificultades que enfrentamos en el desarrollo del proyecto APT es conllevar el trabajo mientras hay que mantener un proceso continuo, por ambas partes reconocemos que fue difícil pero aun así pudimos desarrollar el proyecto como queríamos. En base a la dificultad del tiempo que tuvimos al principio del proyecto tuvimos que ajustar nuestro plan de trabajo en las cuales no estábamos bastante atentos, porque mas adelante nos percatamos que teníamos un grave error con los tiempos que conlleva el proyecto APT. |
| 5. Evidencias | Las evidencias que pueden servir para que los demás puedan visualizar y entender las distintas etapas de nuestro proyecto y como lo llevamos al resultado final seria la muestra de los sprint backlog en conjunto los burndown chart, las daily meeting, los impediment logs con los sprints restrospective y review. Estas evidencias se realizan en cada etapa que nos encontramos demostrando el crecimiento de nuestro proyecto de inicio a fin, se podrán encontrar dentro de GitHub. https://github.com/DexterGriffings/GRUPO5_PTY4614_008D_VN |
| 6. Intereses y proyecciones profesionales | ¿De qué manera tu Proyecto APT te sirvió para tener mayor conocimiento de tus intereses profesionales? -Nos permitió aplicar y consolidar los conocimientos técnicos adquiridos durante nuestra formación, especialmente en áreas como la programación y la gestión de proyectos. - Mejoro nuestras habilidades de trabajo en equipo y de comunicación, ya que requerirá coordinación y cooperación constante. - Nos proporcionó experiencia en la solución de problemas reales, lo cual es invaluable para nuestra futura carrera en la ingeniería informática. ¿tus intereses profesionales siguen siendo los mismos que planteaste al comienzo de la asignatura? -Si y en ningún momento dudamos en cambiar nuestros intereses manteniendo firme nuestras decisiones dentro del proyecto. ¿Qué intereses profesionales te gustaría explorar o seguir profundizando? Nos gustaría seguir profundizando nuestros conocimientos en el desarrollo de software, la gestión de riesgos, la programación web y de software de escritorio, el diseño de prototipos, y la mejora de la calidad del software, ya que son nuestros mayores intereses y lo que encontramos más divertido de realizar ¿Cómo te proyectas laboralmente después de haber terminado tu Proyecto APT? En base a los comentarios que nos han acompañado durante toda nuestra carrera, encontramos que somos capaces de ser profesionales reconocidos, lo único que nos falta es la intención de marcar la diferencia porque siempre hemos sido empeñosos dentro del trabajo. |