Minutas de Reunión

Información de la empresa y proyecto

| Empresa / Organización | DuocUC “Admisión 2025” |
| --- | --- |
| Proyecto | “BecaFácil” |

Información de la reunión

| Fecha: 04/11/2024 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre de la reunión: Revisión de Avances Nro 1 |  |  |
| Número de iteración / sprint: Sprint 3 |  |  |
| Personas convocadas a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana |  |  |
| Personas que asistieron a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana |  |  |
| ¿Qué se hizo hoy para avanzar en el sprint? | ¿Qué se hará mañana para avanzar en el sprint? | ¿Qué bloqueos o impedimentos tuvimos que impiden avanzar en el sprint? |
| - Se crea la documentación para el sprint 3 - Se crea el impediment log, sprint backlog, burndown chart y las historias de usuario. | - Se implementarán alertas dentro del proyecto | - Trabajos personales conllevan mucho tiempo. - Nos centramos en terminar algunos defectos dentro de la página importantes |

| Fecha: 05/11/2024 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre de la reunión: Revisión de Avances Nro 1 |  |  |
| Número de iteración / sprint: Sprint 3 |  |  |
| Personas convocadas a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana |  |  |
| Personas que asistieron a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana |  |  |
| ¿Qué se hizo hoy para avanzar en el sprint? | ¿Qué se hará mañana para avanzar en el sprint? | ¿Qué bloqueos o impedimentos tuvimos que impiden avanzar en el sprint? |
| - Se implementaron alertas para las 2 interfaces | - Se implementarán redirecciones a redes sociales | - Trabajos personales conllevan mucho tiempo. |

| Fecha: 06/11/2024 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre de la reunión: Revisión de Avances Nro 3 |  |  |
| Número de iteración / sprint: Sprint 3 |  |  |
| Personas convocadas a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana |  |  |
| Personas que asistieron a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana |  |  |
| ¿Qué se hizo hoy para avanzar en el sprint? | ¿Qué se hará mañana para avanzar en el sprint? | ¿Qué bloqueos o impedimentos tuvimos que impiden avanzar en el sprint? |
| - Se implementaron redirecciones a redes sociales | - Se actualizarán el sprint backlog y el burndown chart | - Trabajos personales conllevan mucho tiempo. |

| Fecha: 07/11/2024 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre de la reunión: Revisión de Avances Nro 4 |  |  |
| Número de iteración / sprint: Sprint 3 |  |  |
| Personas convocadas a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana |  |  |
| Personas que asistieron a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana |  |  |
| ¿Qué se hizo hoy para avanzar en el sprint? | ¿Qué se hará mañana para avanzar en el sprint? | ¿Qué bloqueos o impedimentos tuvimos que impiden avanzar en el sprint? |
| - Se actualizo la documentación | - Se realizarán los criterios de aceptación | - Trabajos personales conllevan mucho tiempo. |

| Fecha: 08/11/2024 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre de la reunión: Revisión de Avances Nro 5 |  |  |
| Número de iteración / sprint: Sprint 3 |  |  |
| Personas convocadas a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana |  |  |
| Personas que asistieron a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana |  |  |
| ¿Qué se hizo hoy para avanzar en el sprint? | ¿Qué se hará mañana para avanzar en el sprint? | ¿Qué bloqueos o impedimentos tuvimos que impiden avanzar en el sprint? |
| - Se realizan las pruebas para los criterios de aceptación. - Se implementan cambio y mejoras dentro de la página | - Se implementarán métricas que se rescatan de la BD | - Trabajos personales conllevan mucho tiempo. |

| Fecha: 09/11/2024 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre de la reunión: Revisión de Avances Nro 6 |  |  |
| Número de iteración / sprint: Sprint 3 |  |  |
| Personas convocadas a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana |  |  |
| Personas que asistieron a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana |  |  |
| ¿Qué se hizo hoy para avanzar en el sprint? | ¿Qué se hará mañana para avanzar en el sprint? | ¿Qué bloqueos o impedimentos tuvimos que impiden avanzar en el sprint? |
| - Se rescata la información de los alumnos - Se crean métricas para las necesidades de admisión. | - Se actualizará la documentación | - Trabajos personales conllevan mucho tiempo. |

| Fecha: 10/11/2024 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre de la reunión: Revisión de Avances Nro 7 |  |  |
| Número de iteración / sprint: Sprint 3 |  |  |
| Personas convocadas a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana |  |  |
| Personas que asistieron a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana |  |  |
| ¿Qué se hizo hoy para avanzar en el sprint? | ¿Qué se hará mañana para avanzar en el sprint? | ¿Qué bloqueos o impedimentos tuvimos que impiden avanzar en el sprint? |
| - Se actualizaron los documentos - Se prosigue realizando testing y completando criterios. | - Se implementarán mejoras a los imperfectos dentro de la página. - Se implementará exportación en Excel desde la página al usuario. | - Trabajos personales conllevan mucho tiempo. |

| Fecha: 11/11/2024 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre de la reunión: Revisión de Avances Nro 8 |  |  |
| Número de iteración / sprint: Sprint 3 |  |  |
| Personas convocadas a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana |  |  |
| Personas que asistieron a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana |  |  |
| ¿Qué se hizo hoy para avanzar en el sprint? | ¿Qué se hará mañana para avanzar en el sprint? | ¿Qué bloqueos o impedimentos tuvimos que impiden avanzar en el sprint? |
| - Se logra exportar la información que se visualiza - Se solucionan algunos errores visuales dentro de la página. | - Se presentarán avances sobre el progreso del proyecto. - Se actualizará la documentación como; el sprint backlog y el burndown chart. | - Trabajos personales conllevan mucho tiempo. |

| Fecha: 12/11/2024 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre de la reunión: Revisión de Avances Nro 9 |  |  |
| Número de iteración / sprint: Sprint 3 |  |  |
| Personas convocadas a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana |  |  |
| Personas que asistieron a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana |  |  |
| ¿Qué se hizo hoy para avanzar en el sprint? | ¿Qué se hará mañana para avanzar en el sprint? | ¿Qué bloqueos o impedimentos tuvimos que impiden avanzar en el sprint? |
| - Se toma nota de los comentarios del docente. | - Se implementarán mejoras en base a comentarios y retroalimentación. | - Trabajos personales conllevan mucho tiempo. |

| Fecha: 13/11/2024 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre de la reunión: Revisión de Avances Nro 10 |  |  |
| Número de iteración / sprint: Sprint 3 |  |  |
| Personas convocadas a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana |  |  |
| Personas que asistieron a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana |  |  |
| ¿Qué se hizo hoy para avanzar en el sprint? | ¿Qué se hará mañana para avanzar en el sprint? | ¿Qué bloqueos o impedimentos tuvimos que impiden avanzar en el sprint? |
| - Se implementan mejoras en base a comentarios y retroalimentación. | - Se investiga la implementación de gráficos dentro de la página para mejorar las métricas visualmente. | - Trabajos personales conllevan mucho tiempo. |

| Fecha: 14/11/2024 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre de la reunión: Revisión de Avances Nro 11 |  |  |
| Número de iteración / sprint: Sprint 3 |  |  |
| Personas convocadas a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana |  |  |
| Personas que asistieron a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana |  |  |
| ¿Qué se hizo hoy para avanzar en el sprint? | ¿Qué se hará mañana para avanzar en el sprint? | ¿Qué bloqueos o impedimentos tuvimos que impiden avanzar en el sprint? |
| - Se aprende chart.js para poder presentar gráficos en la comisión. | - Se terminará la documentación faltante y se actualizará. - Se realizará el sprint review y retrospective. - Se le darán los últimos retoques a la página. | - Trabajos personales conllevan mucho tiempo. |

| Fecha: 15/11/2024 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre de la reunión: Revisión de Avances Nro 12 |  |  |
| Número de iteración / sprint: Sprint 3 |  |  |
| Personas convocadas a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana |  |  |
| Personas que asistieron a la reunión: Marcos Ceballos, Mauricio Chacana |  |  |
| ¿Qué se hizo hoy para avanzar en el sprint? | ¿Qué se hará mañana para avanzar en el sprint? | ¿Qué bloqueos o impedimentos tuvimos que impiden avanzar en el sprint? |
| - Se completa la documentación del sprint 3. - Se termina el sprint review y retrospective. - Se termina de dar los últimos retoques en la pagina para la presentación final de la fase 2 | - Se seguirá aprendiendo a utilizar el chart.js para la implementación de gráficos | - Trabajos personales conllevan mucho tiempo. - El tiempo no alcanza para mostrar gráficos en la presentación final para la fase 2, pero se implementarán y demostrará en la fase 3 (Comisión) |